Уважаемые депутаты!

Уже по традиции перед докладом о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2016-2017 года отчитываемся об итогах   прошлого отопительного сезона.

Объекты теплоснабжения в 2015-2016 годах работали в штатном режиме. Все аварийные ситуации устранялись по мере возможности как можно быстро, без ущерба для потребителей. Вот уже второй год бюджет и муниципальные учреждения района закончили отопительный сезон без долгов за уголь, доставку, есть небольшая задолженность за  услуги теплоснабжения в сумме 204,0 т.р. Всего в районе  15 котельных в муниципальных учреждениях и 5 котельных в теплоснабжающей организации.

Расчеты по углю и теплу производились за счет средств субсидии краевого бюджета (3752 тыс.руб.) и софинансирования местного бюджета (238,0 тыс.руб.). Сложная финансовая ситуация в регионе не позволила своевременно в начале отопительного сезона   обеспечить котельные бюджетных учреждений. Поставка угля производилась по мере поступления субсидии.

За прошедший отопительный сезон завезено в наши котельные 962 тонны, что на 100 тонн меньше прошлого отопительного сезона. Уголь закупался по цене 1900 рублей за тонну включая доставку, а это 500,0 т.р. экономии бюджетных средств. Промыта отопительная система  Пуштулимской и Мартыновской школ,   котельное оборудование администрации района. Тепловой режим в образовательных учреждениях  на протяжении всего отопительного периода не нарушался.

По теплоснабжающей организации. За прошедший отопительный сезон  завезено 2000 тонн угля. Экономия по сравнению с предыдущим годом составила 200 тонн в сумме 400,0 т.р.  Котельные начали отопительный сезон 28 сентября 2015 года. Проведен ремонт кровли центральной котельной, в начале отопительного сезона установлен новый водогрейный котел на котельной по ул. Ульяновская. На протяжении всего сезона работы текущие проводились быстро, своевременно без сбоев.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 годов администрацией района разработан план подготовки к зиме. Учитывая, ограниченность денежных средств в бюджете района в план включены первоочередные  объекты коммунального комплекса.

Планируем проведение контрольных мероприятий по приемке муниципальных котельных  к готовности к отопительному сезону.

На сегодняшний день из пяти котельных теплоснабжающей организации проведены подготовительные работы и готовы к отопительному сезону центральная, Ульяновская, Садовая. Ведутся работы на котельной детского сада и больничной котельной.

Одной из основных проблем сдачи котельных контролирующим органам будет получение паспорта готовности района к отопительному сезону. Так как для получения данного документа необходимо проведения химической очистки воды,  технического освидетельствование зданий котельных и дымовых труб, аттестация персонала в специализированных учебных центрах,  а это денежные средства и не маленькие.

Администрацией активно проводится работа по оформлению документов государственной регистрации прав собственности жилищно-коммунального комплекса. На сегодняшний день зарегистрированы пять котельных в с.Ельцовка и тепловые сети протяженностью 2,4 км. Готовятся документы на проведение конкурса для последующей передачи имущества в концессию, в соответствии с требованиями законодательства.

Подготовлена и отправлена документация на проведение совместных торгов по поставке угля для муниципальных нужд на отопительный сезон 2016-2017 года. Идет электронный аукцион на определение поставщика центром госзакупок Алтайского края.